竞争性磋商文件

项目编号： ZZWHB-【2019】JXJF01

项目名称：江夏经发投第七届军运会配套及相关项目总体审

计财务合作单位采购

采购人（章）： 中国国际工程咨询有限公司

法定代表人（章）：

发放日期：  2019年 9月3日

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 竞争性磋商须知	5

第三章 合同授予	14

第四章 合同主要条款	14

第五章  磋商响应文件格式	22

一、商务部分	22

附件一：报价函	22

附件二：授权委托书	24

附件三：报价表	25

附件四：服务商资格	26

附件五：派驻现场人员情况	27

附件六：同类项目成功业绩	28

二、技术部分	29

第一章 竞争性磋商公告

中国国际工程咨询有限公司已承接武汉市江夏经济发展投资集团有限公司第七届军运会配套及相关项目总体审计任务，将根据需要参照竞争性磋商的方式选择配合我司完成总体审计工作的财务审计单位，现邀请符合资格条件的、有能力提供本项目所需财务审计服务的合格服务商参加本次磋商和报价。

1、项目编号： ZZWHB-【2019】JXJF01

2、项目名称：江夏经发投第七届军运会配套及相关项目总体审计财务合作单位

3、项目类别：基础设施及房建类建设项目

4、项目概况：对一批由武汉市江夏经济发展投资集团有限公司（或其下属子公司）作为项目法人投资建设的项目开展总体审计工作，其中以军运会配套基础设施项目为主，另含文化、教育、民生类等共计22个项目，概算批复总投资额663079.89万元。

5、参选人资格要求：

1）服务商必须为依法设立的法人单位，且具有在有效期内的《会计师事务所执业证书》。

2）服务商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

3）服务商须提供近三年经会计事务所审计的财务报告全部内容。

4）服务商参加本项目投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良业绩、无不良信用记录的书面承诺。

5）服务商完成过同类项目业绩（提供合同）。

6）服务商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。

7）本项目不接受联合体竞谈磋商。

6、招标文件发售：各投标人在中国国际工程咨询有限公司官方网站自行下载（下载网址：www.ciecc.com.cn）。

7、竞争性磋商保证金：  壹万元整  。

提交截止时间：2019年9月9日17:00分

提交方式：银行转账或电汇（请备注“武汉军运会项目”）

账户名称： 中国国际工程咨询有限公司

开户行：上海银行北京中关村银行

账号：03003643815

参选人需将保证金从其基本账户转出，并在竞争性磋商文件中附加盖公章的银行转账记录或电汇凭证。采购人将在与中标人签订合同后的30日内，退还参选人磋商保证金（不计利息）。

8、磋商响应文件份数：正本壹份、副本  2  份。

9、递交磋商响应文件截止时间： 2019 年 9 月 10 日 9 时 30 分。

递交地点：武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四楼。

磋商响应文件接收人：中国国际工程咨询有限公司

10、磋商时间： 2019 年 9 月 10 日 9 时 30 分。

磋商地点：武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四楼。

届时请参加磋商的单位法定代表人或授权委托人参与磋商。

发布人：中国国际工程咨询有限公司

联系人：江先生、李小姐

联系电话：18162592446，15927296532

联系传真：027-86658639，电子邮件：ciecc_hzzb@163.com

第二章 竞争性磋商须知

附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江夏经发投第七届军运会配套及相关项目总体审计财务合作单位 采购编号：ZZWHB-【2019】JXJF01 采购单位：中国国际工程咨询有限公司 地 址：武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四楼 |
| 2 | 最高限价：距开标截止日3日前在中国国际工程咨询有限公司官网（www.ciecc.com.cn）上公布，各投标人自行查阅 |
| 3 | 服务期：至招标人总审报告发出，且延续至有必要的政府审计中财务专项审计配合完成为止。 |
| 4 | 投标保证金：10000元,缴纳方式见招标公告 |
| 5 | 磋商文件每套售价0元（人民币），售后不退。 |
| 6 | 磋商有效期：90日历天。 |
| 7 | 磋商响应文件：正本：1份，副本：2份，电子文件：1份（U盘），每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准，电子文件与纸质不符，以纸质文件为准。 |
| 8 | 递交磋商响应文件截止时间：2019年9月10日9:30 |
| 9 | 地 点：武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四楼 |
| 10 | 服务商法人或被授权人及相关人员参加开标会，并携带法人授权委托书原件、法人授权委托人身份证、企业法人营业执照副本复印件， |

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商邀请中所述项目的报价和磋商。

2、资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

（二）项目特定要求：

1．服务商必须为依法设立，且具有《会计师事务所执业证书》。

2．服务商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

3．服务商须提供近三年经会计事务所审计的财务报告全部内容。

4．服务商参加本项目投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良业绩、无不良信用记录的书面承诺。

5、服务商完成过同类项目业绩（提供合同）。

6、服务商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。

7、本项目不接受联合体竞谈。

（三）如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

3.采购内容和要求

| 名称 | 主要工作内容及要求 | 服务人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 江夏经发总审项目财务合作单位 | 包括但不限于以下内容中的财务工作（请结合人力资源合作协议相关内容）： 一、项目基本建设程序执行情况审查。主要审查项目立项、可行性研究报告、初步设计概算、开工报告等批准文件的程序是否合理等。 二、项目建设组织管理情况的审查，主要审查项目建设是否符合项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制等基本建设管理制度的要求； 三、建设项目其他费审查，主要对项目中除建筑安装工程、设备投资之外的项目投资进行审查。审查内容包括： 建设单位管理费、勘察设计费、监理费、研究试验费、招投标费等，按国家规定的标准和范围等进行审查； 四、审查项目投资绩效，主要针对项目建设资金筹集、管理和使用情况，以及综合投资效益。 五、审查建设用地和环境保护情况，主要对项目建设用地管理使用情况（特别是征地拆迁情况进行专项审计）和项目建设中的环境保护情况。 六、建设资金管理、使用情况。对建设资金来源、建设资金账户管理、建设资金收支情况进行审计。 七、揭示重点环节的重大违规问题，揭示项目前期、项目设计阶段、招标投标阶段、施工阶段竣工验收（重点关注财务决算编制问题）及产权转让中的重大问题。 八、竣工财务决算的编制（评审）。 九、其他本项目范围内需财务配合的工作。 | 人员要求：驻场人员不少于5人，具体如下： 项目负责人：1人，注册会计师执业资格，工作年限10年以上； 注册会计师：3名，工作年限10年以上； 其他人员：1人，工作年限5年以上。（驻场人员应根据工作需要随时增加） |

注：采购单位可能视实施阶段的需求，对上述服务内容全部委托或部分委托给中选人。

二、磋商文件的组成

1、磋商文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知，修改澄清与本文件不一致的，以最后发出的为准。

2、服务商应认真审阅磋商文件所有的内容，如果服务商的磋商响应文件不能实质性地响应磋商文件要求，责任由服务商自负。

3、服务商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后 2 日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与竞争性磋商的服务商。

三、磋商响应文件的组成

磋商响应文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1、商务部分，主要包括磋商申请及声明（附件一）、资格要求中规定的资料（复印件）、其它供应商认为应该提供的资料等。

2、报价部分，报价汇总表（附件四）。

3、技术部分，江夏经发项目审计财务审计实施方案。

四、报价要求

1、报价方式：可依据企业惯例或对本项目认识，包干报价方式

2、可参考的计价表和有关文件

3、其它

五、磋商响应文件递交

1、磋商响应文件应于竞争性磋商邀请规定的截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃。

2、磋商响应文件需提供指定的份数，且须法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章。

3、有下列情形之一时，服务商的磋商响应文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）磋商响应文件少于指定份数，或未密封的；

（3）磋商响应文件中的磋商申请及声明未加盖服务商公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）的；

（4）未按磋商文件要求提供保证金的；

（5）服务商名称与通过资格审查的不一致的；

（6）经磋商小组认定服务商以低于成本价报价，恶意竞争的；

（7）磋商响应文件中提出采购人不能接受的条件的。

六、磋商

1、在递交磋商响应文件时间截止后，由采购人组建的磋商小组在规定的时间和地点分别与服务商进行磋商。

2、磋商小组由  采购人委派代表  组成。

3、磋商程序

（1）由主持人介绍项目情况；

（2）核验各服务商委托人身份；

（3）核验各服务商递交的响应文件的密封性；

（4）磋商抽签，评审小组将按抽签的顺序依次与各服务商磋商；

（5）磋商开始之前，由工作人员拆封单一服务商的响应文件；

（6）评审小组审阅单一服务商所递交的响应文件并同时与其委托人分别进行磋商，完全符合磋商文件要求的服务商将进行第二次报价（最终报价）；

（7）工作人员最后汇总所有服务商的最终报价，再由评审小组对响应文件进行评审后，最终确定成交服务商。

4、评审标准

- 组建评审小组

评审小组由5人以上单数组成，根据采购内容的特点进行组建，并负责评审响应文件的工作。

- 投标响应文件的初审与澄清

2.1投标响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

2.1.1资格性检查依据法律、法规的规定，对投标响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定服务商是否具备报价资格。对关键参数的任何负偏离将导致其投标被拒绝。

2.1.2符合性检查：依据投标文件的规定，从投标响应文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出响应。

- 投标响应文件的澄清

3.1在评审期间，评审委员有权以书面方式要求服务商对其投标响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。服务商澄清应在投标小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标响应文件范围或者改变投标响应文件的实质性内容。

3.2澄清文件将作为投标响应文件内容的一部分。

- 比较与评价

4.1经审查合格的投标响应文件，投标小组将根据投标文件确定的评审标准和方法、最终报价，对其服务部分和商务部分作进一步的比较和评价。

4.2评审严格按照投标文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：

- 服务商资信实力；

- 服务总价的合理性；

- 评估服务措施；

- 商务响应；

4.3本次评审将采用下列方法：

- 综合评分法：即指在最大限度地满足投标文件实质性要求的前提下，按照投标文件中规定的各项因素进行评审后，以打分最高的服务商为成交服务商的评分办法。

- 评审因素：详见评分标准。

- 评审过程及保密原则

5.1投标响应文件递交后，直接授予成交服务商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向服务商或其他无关的人员透露。

5.2在投标评审期间，服务商试图影响采购单位和投标小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 投标标准详见附表《投标评审细则》

评审细则

- 商务部分（资质能力）：总分30分

| 序号 | 评价内容 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务经营状况 | 依据提供的2016年以来财务审计报告，得1分，较差或未按要求提供财务审计报告或审计结论为保留意见的得0分 | 1 |
| 2 | 注册会计师人员 | 拥有注册会计师数量少于5个（含5个）不得分，拥有注册会计师数量5人以上，每多1人加2分，最高8分； | 8 |
| 3 | 信誉 | 近3年参选人获得省级以上会计师协会发布的会计师事务所综合评价排名在前15名的，得2分，在前16-30名的，得1分。 | 2 |
| 4 | 组织机构及管理制度措施 | 具有较健全的组织机构、质量等管理制度，得1分； | 1 |
| 5 | 企业业绩 | 企业具有近五年（2014年8月后）承接过类似项目：承担过国有企业3亿以上建设项目财务决算审计业务、全过程跟踪审计业务、管理审计业务等类似业绩每个得3分；承担过3亿以上建设项目的财务决算审计业务、全过程跟踪审计业务、管理审计业务等类似业绩每个得2分。最多得10分。（以合同为准） | 10 |
| 6 | 项目经理业绩 | 承接过类似项目：承担过国有企业3亿以上的建设项目的财务决算审计业务、全过程跟踪审计业务、管理审计业务等类似业绩每个得3分；承担过3亿以上建设项目的财务决算审计业务、全过程跟踪审计业务、管理审计业务等类似业绩每个得2分。最多得8分。（以合同为准） | 8 |

2.技术部分：总分20分（得分步长为1分）

| 技术部分 | 财务审计服务计划周详、方案合理，完整、无缺漏项，可行，得0-10分 | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 财务审计服务保密措施得当，服务质量保障措施优异得0-3分 | 3 |
|  | 提供的财务审计服务承诺全面并提供有效的合理化建议0-3分 | 3 |
|  | 工作计划与人员安排满足或优于遴选要求并配置科学，得0-4分； | 4 |

3.投标报价及支付方式的评审：总分40分

（1）投标阶段各投标竞争人均需采用绝对值对本项目服务费进行报价，本项目最高限价为      万元。

（2）评标价的确定：取有效投标报价分别去掉一个最高和一个最低投标报价后剩余报价的算术平均值再下降3％作为评标价。开标后，有效投标报价少于等于5家时，所有有效投标报价均参与算术平均值的计算。

（3）各有效投标报价得分以评标价为基准进行比较。

高于评标价的报价均按比例扣减分值，扣分至0分，计算公式如下：

投标报价得分=40-投标报价差率（%）×100

低于评标价的报价均按比例扣减分值，扣分至0分，计算公式如下：

投标报价得分=40-投标报价差率（%）×50

其中：投标报价差率（%）=|投标报价-评标价|/评标价

- 投标报价为投标人完成采购人关于本项目指定的所有工作内容而支付的全部报酬，投标人应充分考虑项目实施期间的全部风险，采购人在合同执行过程中，除特殊情况（采购人有权解释），投标报价即为合同价格，不再作出调整。

4.面试得分：总分10分

采购人将在开标后2日内，通知所有投标人参加面试，拟任项目经理、技术负责人在接到通知后的3小时内到达采购人指定地点，并按到达先后顺序依次进场面试。（项目经理必须参加面试，参与面试总人数不超过3人）。以所有评委面试评分的算术平均值作为投标人最终面试得分。

5.定标办法

评标委员会根据综合得分排序推荐前三名的服务商作为中标人候选人，并在选择中标人后，通知所有未中标的投标人。如出现两位参选人综合得分相同的情况，以最终报价金额低的排名靠前；若最终报价仍然相同，以拟投入注册会计师数量多的排名靠前。

第三章 合同授予

1、采购人向成交服务商发出成交通知书，该通知书将是合同的组成部分。

2、成交服务商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订书面合同。

第四章 合同主要条款

人力资源合作协议书（主要条款）

甲方：中国国际工程咨询有限公司

乙方：

甲方拟将江夏经发投第七届军运会配套及相关项目总体审计范围内财务专项服务工作委托乙方承担，乙方愿意接受该项目工作，根据《中华人名共和国合同法》，为明确各方责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同信守。

一、建设项目名称及投资额

建设项目名称：江夏经发投第七届军运会配套及相关项目总体审计

项目概况：对一批由武汉市江夏经济发展投资集团有限公司（或其下属子公司）作为项目法人开展总体审计工作，其中以军运会配套基础设施项目为主，另含文化、教育、民生类等共计22个项目。

概算批复总投资额：约66亿元

二、委托服务内容与目标

乙方接受甲方财务类专项委托，对江夏经发投第七届军运会配套及相关项目的基本建设程序的执行情况、合同管理情况，资金来源及使用情况，征地拆迁情况等事项进行审计，并提供竣工财务决算编制咨询服务。乙方通过执行审计服务工作，指出项目建设单位在上述环节存在问题并提出整改建议。具体包括但不限于如下要求：

1．基本建设程序执行情况审计：包括项目立项、可研、初步设计、概算调整、规划、征地拆迁许可等建设程序审批及执行情况。

2．“四制”执行情况审计：具体包括建设项目履行项目法人制、招投标制、工程监理制和合同管理制的情况。

3．协助中国国际工程咨询有限公司开展招投标审计：主要为委派一名资深专业审计人员，用40天左右的时间，将应审计的招投标项目数量、投标单位、投标金额等信息编制统计表，并拟出招投标审计的切入点和工作方式，交由中国国际工程咨询有限公司。为中国国际工程咨询有限公司后期开展招投标审计的具体工作提供有价值的参照资料。

4．合同管理情况审计：主要是审查合同台账的建立及审核合同价款支付执行情况。

5．资金来源及使用情况审计：

（1）项目建设资金的来源，核实建设项目包括各级政府拨款、各项融资借款、业主资本金等资金的到位情况。

（2）项目资金的使用，包括项目资金支付款流程等控制程序的审计以及资金支付的合规性审计。

6．专项费用审计:核定二类费用的总价值，包括设计费、监理费、咨询费等专项费用。

7．征地拆迁情况审计：包括项目征地拆迁的组织管理情况；征地拆迁资金的使用及管理情况；征地拆迁资金的到位和补偿政策执行情况；征地拆迁户的实物补偿和异地安置情况；被征的土地是否用于规定的建设项目，有无改变用途，另作它用的问题；其他与征地拆迁工作有关的事项。

8．竣工财务决算编制咨询（评审）：

（1）针对拟委托项目的建设模式，提出全面、合理且操作性强的竣工财务决算建议方案，包括但不限于基础工作准备、决算编制方法、步骤、关键要素、材料收集等。

（2）对项目建设中新增资产的价值确定原则提出建议方案，包括固定资产、流动资产、无形资产和长期待摊费用的划分及价值的确定等，并提出新增资产价值计算的分摊建议方案。

（3）协助甲方对项目概算执行情况进行核对和分析。

（4）协助核实移交使用设备清单，协助编制项目实物资产清单及实施监盘。

（5）协助建设单位编制或评审项目竣工决算报告。

9.本项目总审范围内，需要乙方提供财务服务的内容。

三、甲方的责任与义务

1．确保并及时协调项目业主为乙方提供与本合同项中服务内容相关的财务以及工程等相关资料。

2．甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关内容，甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 当甲方认定乙方提供审计服务人员不能按本合同履行其职责，甲方有权要求乙方更换审计服务人员直至终止合同。

4. 为乙方审计服务提供办公场所等必要的工作条件。

5. 根据合同条款，按时支付合同款。

四、乙方的责任和义务

1．乙方的责任是按照委托服务内容与目标的要求实施审计工作。

2. 服从甲方的统一管理，按甲方要求的节点完成服务工作。

3. 遵守有关行业规范、职业道德准则，对执行业务过程中知悉的建设单位商业秘密严加保密。除非中国注册会计师执业准则另有规定，或经甲方同意外，乙方不得将其所知悉的建设单位商业秘密和建设单位提供的资料对外泄露。

4. 向甲方提供工作的总体安排、服务人员名单，并得到甲方的确认。

五、审计收费

1．本次审计服务的收费总额为人民币(大写)          。

2．甲方在收到江夏经发投关于本总审项目节点进度服务费的情况下，结合乙方工作完成情况，按如下节点付费：

节点一：项目征地拆迁审核报告、招标投标资料审核报告（或征求意见稿）提交后，20个工作日内支付至审核报告（或征求意见稿）对应项目咨询服务费的30%。即对应项目的批复概算总投资为基数*中标费率（根据乙方的投标报价除以经发项目概算总投资额的比率折算）*30%。

节点二：工程结算复审报告（或征求意见稿）、工程项目竣工财务决算审计报告（或征求意见稿）提交后，20个工作日内支付至审核报告（或征求意见稿）对应项目咨询服务费的60%。即对应项目的批复概算总投资为基数*中标费率（根据乙方的投标报价除以经发项目概算总投资额的比率折算）*60%。

节点三：总体审核报告（或征求意见稿）提交后，20个工作日内支付至审核报告（或征求意见稿）对应项目咨询服务费的90%。即对应项目的批复概算总投资为基数*中标费率（根据乙方的投标报价除以经发项目概算总投资额的比率折算）*90%。

节点四：政府审计工作结束后的20个工作日内支付尾款。

甲方在收到乙方有效的支付申请后，每半年集中支付一次。

六、本协议的服务期

本协议自签署之日起生效，服务期至乙方总审报告发出，且延续至有必要的政府审计中财务专项审计配合完成为止。

七、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响审计服务工作如期完成，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

八、终止条款

1．如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本约定书约定的审计服务时，乙方可以采取向甲方提出合理通知等方式终止履行本约定书。

2．在终止业务约定的情况下，乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的审计服务项目所做的工作收取合理的审计费用。

九、违约责任

甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

十、适用法律和争议解决

本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议(包括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果)，双方选择以下第  1  种解决方式：

1. 向有管辖权的人民法院提起诉讼；

2. 提交           仲裁委员会仲裁。

十一、双方对其他有关事项的约定

本约定书一式陆份，甲、乙方各执叁份，具有同等法律效力。

| 甲方： 中国国际工程咨询有限公司 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定人表人或授权代表(签章)： | 执行事务合伙人或授权代表(签章)： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

合同附件：保密协议

甲方：

住所地：

乙方：

住所地：

保密项目：

乙方因参与甲方关于江夏经发投第七届军运会配套及相关项目（以下总称“相关所有项目”）总体审计的咨询服务有关工作，已经(或将要)知悉甲方关于相关所有项目的商业秘密。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国保密法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》等相关法律、法规，订立本保密协议。

第一条　保密的内容和范围

甲、乙双方确认，本协议所称的商业秘密包括但不限于：乙方因工作信任关系获得或交换所得的甲方在在相关所有项目中以及在日常经营管理中，未向社会公开或只在一定范围内公开的任何信息、经验、技术和资料，包括但不限于建设和经营计划、重要会议内容、重要公文内容、招投标方案、技术方案、财务数据、营销策略、用户信息、公司技术、工程、经营等制度、各类文书、合同及人事档案等一切有关甲方商业、技术及经营管理秘密的信息（以下统称“上述商业秘密”）。

第二条　乙方的保密义务

1.主动采取加密措施对上述商业秘密进行保护，防止任何第三方知悉及使用;

2.不得以任何理由、任何方式向任何第三方披露上述商业秘密;

3.不允许(包括出借、赠与、出租、转让等行为)或协助任何第三方使用上述商业秘密;

4.不论因何种原因终止参与甲方关于相关所有项目的工作，都不得利用上述商业秘密为其他与甲方有竞争关系的企业(包括自办企业)服务;

5.如发现上述商业秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告；

6.主合同终止后，乙方将立即归还从甲方处获得的一切保密信息，或以甲方认可的方式进行销毁，并且不得复制或以其他方式留存。

7.乙方应与其从事本协议项下审计服务的相关职员签订保密协议，保密协议的格式及内容需经甲方审查同意。乙方对于所知悉的甲方保密信息仅向与项目有关的职员披露，不能泄露或披露给与项目无关的职员。

第三条　保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自乙方在甲方工作时开始，到甲方关于上述商业秘密公开时止。如特殊业务或不需公开的业务则需乙方永久保密。

第四条　违约责任

1.如由于乙方违反本协议的约定导致甲方商业秘密泄露,或者违反本协议其他保密义务造成甲方相关损失的，乙方应向甲方书面赔礼道歉并按甲方要求支付总审计服务费的3%-15%违约金。

2.乙方结束审计工作后，仍不得在任何场合利用上述商业秘密与任何个人或集体进行交流和谈论。

第五条　争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方都有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第六条　协议的效力和变更

本协议自双方签字起生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

（此页无正文）

甲方(盖章)：                  乙方(盖章)：

委托代理人：                  委托代理人：

年   月   日    　          年   月   日

第五章  磋商响应文件格式

一、商务部分

附件一：报价函

致：中国国际工程咨询有限公司

我单位收到贵公司　（项目名称、编号）　　　　　　　磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织　　　　　　　　　　　　　项目（编号为　　　　　　）的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：

- 我方愿意按照磋商文件中的一切要求，提供服务。磋商报价为：人民币（大写）：　　　　（或其他报价方式，明细见后附件三）。

- 我方承诺已经具备参加贵公司采购活动的服务商应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本、副本、磋商一览表和电子文档。

- 按磋商响应文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见磋商一览表。

- 我方承诺：完全理解报价超过最高限价时，磋商文件将被拒绝。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 承诺完全满足和磋商响应文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺接受磋商响应文件中的全部条款且无任何异议。

- 我方将严格遵守有关规定，若有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵公司采购活动：（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；（3）与采购人或其它服务商恶意串通的；（4）向采购人工作人员行贿或提供其他不正当利益的。

12、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

服务商全称（印章）：

地    址：

电   话：

传   真：

法定代表人或授权代表：

年         月       日

附件二：                     授权委托书

致：

（投标单位全称）法定代表人　　　　　　　　授权　　　　　　　　　　（授权委托人名称）为全权代表，参加贵公司组织的

项目（项目编号　　　　　　　　）招标活动，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

年      月       日

授权委托人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　邮编：

以下贴法定代表人和被授权代理人的身份证复印件：

附件三：报价表

项目名称：

服务商：

| 序号 | 服务内容 | 报价方式 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |

备注：报价方式可依据企业惯例或对本项目认识，包干报价方式。

服务商授权代表签字：

服务商（盖章）：

日       期：

附件四：服务商资格

投标人按照本项目资格要求提交相关证书复印件并加盖公章。

服务商授权代表签字：

服务商（盖章）：

日       期：

附件五：派驻现场人员情况

列表说明，参考以下格式

项目负责人情况表

| 姓名 | 职务及职称 | 执业资格 | 从业年限 | 主要业绩 | 主要业绩规模 | 目前承担项目情况 | 只承担本工程的承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注册证、学历、职称、社保证明、相关业绩合同复印件及成果文件等证明材料的复印件附后。

项目成员一览表

| 姓名 | 拟任职务 | 执业资格 | 主要业绩 | 从业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注册证、学历、职称、社保证明、相关业绩合同复印件及成果文件等证明材料的复印件附后。

服务商授权代表签字：

服务商（盖章）：

日       期：

附件六：同类项目成功业绩

列表说明，格式如下，可自行扩充。

| 项目名称 | 委托单位 | 投资规模 | 实施时间 | 项目类型 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中标通知书或合同复印件、相关业绩成果文件的复印件附后

服务商授权代表签字：

服务商（盖章）：

日         期：

二、技术部分

江夏经发项目审计财务审计实施方案。

服务商授权代表签字：

服务商（盖章）：

日       期：